**附件：**

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

新增门（急）诊诊疗信息页功能项目报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **工作内容** | **工作量****（人天）** | **单价** | **预算（元）** |
| 需求分析 | 需求调研及分析 | 1 | 1500 | 1500 |
| 接口文档分析，可行性分析等 | 1 | 1500 | 3000 |
| 软件改造点分析以及方案确认 | 2 | 1500 | 3000 |
| 开发 | 新增门（急）诊诊疗信息页查询功能 | 页面查询功能 | 2 | 1500 | 3000 |
| 患者基本信息获取及展示 | 3 | 1500 | 4500 |
| 诊疗过程信息获取及展示 | 3 | 1500 | 4500 |
| 诊疗信息获取及展示 | 3 | 1500 | 4500 |
| 费用信息获取及展示 | 3 | 1500 | 4500 |
| 打印预览以及打印 | 3 | 1500 | 4500 |
| 门诊医生改造 | 新增急诊患者分级，下拉可选，字典同门急诊诊疗信息页 | 1 | 1500 | 1500 |
| 添加诊疗信息页所缺数据 | 2 | 1500 | 3000 |
| 定制显示功能 | 1 | 1500 | 1500 |
| 数据上传至HQMS | 新增JOB和存储过程 | 3 | 1500 | 4500 |
| 新增过程取业务数据 | 4 | 1500 | 6000 |
| HQMS程序调整 | 2 | 1500 | 3000 |
| 软件测试 | 页面功能测试 | 2 | 1500 | 3000 |
| 集成测试 | 2 | 1500 | 3000 |
| 性能测试 | 2 | 1500 | 3000 |
| 现场部署联调 | 现场测试联调 | 2 | 1200 | 2400 |
| 软件更新、服务部署 | 3 | 1200 | 3600 |
| 培训以及上线问题跟踪解决 | 1 | 1200 | 1200 |
| 项目验收资料准备：项目资料、验收单、验收资料准备 | 1 | 1200 | 1200 |
| 软件验收后，一年运维工作量 | 2 | 1200 | 2400 |
| **合 计:** | 72300 |
| **全省云HIS系统统一优惠报价** | 45000 |

以上报价含税

报价单位： （盖章）

联 系 人：

身份证号：

电 话：